**ДОГОВОР ПОДРЯДА №**

г.Братск "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г.

**Общество с ограниченной ответственностью «КраМЗ-Авто» (ООО «КраМЗ-Авто»)**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице директора Крупицкого Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**),** именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»,** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

**1. Предмет договора**

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по аварийному ремонту мягкой рулонной кровли здания – гаража на 200 автомашин АТЦ (инв.№ 10755) БФ ООО «КраМЗ-Авто**»,** расположенного по адресу: г. Братск, промплощадка ПАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод**»,** и сдать выполненные работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их согласно договора.

1.2. Работы, не предусмотренные настоящим договором, оформляются дополнительным соглашением сторон.

1.3. Срок выполнения работ, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора:

Дата начала работ/услуг 27 мая 2019г.

Дата окончания работ/услуг 31 июля 2019г.

1.4. Объем и перечень строительных работ по аварийному ремонту мягкой кровли, содержится в Приложении №1 и является неотъемлемой частью Договора.

**2. Цена договора**

2.1. Цена работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, определяется на основании Приложения №2 к настоящему Договору – протокол согласования договорной цены и приложения № 3 -локальный сметный расчет № \_\_\_\_\_\_\_\_, и составляет в текущих ценах **\_\_\_\_\_\_** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей 00 копеек с учетом НДС 20% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей 00 копеек.

**3. Условия платежа**

3.1. Основанием для оплаты выполненных работ служат надлежащим образом оформленные Подрядчиком и представленные Заказчику акты выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (КС-3).

3.2. Сумму в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей 00 копеек с учетом НДС 20% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек Заказчик оплачивает в течение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарных дней с момента подписания акта выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (КС-3), на основании предъявленного Подрядчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии со ст. 169 Налогового Кодекса РФ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Счет-фактура направляется Заказчику вместе с актом выполненных работ (КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

3.3. В случае наличия встречной однородной задолженности возможна оплата путем проведения зачета встречных однородных требований. Для проведения зачета достаточно уведомления одной из сторон Договора согласно статье 410 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**4. Обязательства Сторон**

**4.1. Подрядчик обязан:**

* 1. В соответствии с проектно-сметной документацией, утвержденной Заказчиком, выполнить работы, предусмотренные настоящим договором, обеспечить надлежащее качество работ, соблюдая требования СНиП, и сдать их Заказчику в законченном виде в установленные договором сроки.
  2. Отходы образующиеся в процессе выполнения работ вывозятся транспортом Подрядчика на полигон захоронения ТБО.
  3. При ввозе Подрядчиком на территорию Заказчика собственного оборудования и материалов составлять реестр, обеспечив на проходной работниками ООО «Охранное предприятие ʺИркутскэнергоʺ» подтверждение соответствия ввозимых оборудования и материалов содержанию реестра и сдачу оригинала реестра в ООО «Охранное предприятие ʺИркутскэнергоʺ».
  4. После окончания работ или в связи с досрочным расторжением договора в 10 -дневный срок вывезти с объекта принадлежащее ему имущество.
  5. Подрядчик обязан принять немедленные меры по устранению выявленных нарушений требований безопасности, указанных в Актах и служебных записках Заказчика.
  6. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение требований нормативных актов и выполнение необходимых мероприятий по охране труда, пожарной безопасности и экологической безопасности при эксплуатации оборудования и выполнении работ по настоящему договору, применение работниками Подрядчика средств индивидуальной защиты в соответствии с установленными действующим законодательством требованиями и требованиями, действующими на ПАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод».
  7. Подрядчик перед началом производства работ обязан пройти вводный инструктаж оформить наряд-допуск на выполняемые работы: работы на высоте и строительно-монтажные работы, пройти первичный инструктаж непосредственно на рабочем месте.
  8. При выполнении работ контролировать использование спецодежды и защитных касок с ярким логотипом организации своими работниками, а также защитных очков и респираторов. Средства индивидуальной защиты должны быть исправными, чистыми и сухими. Костюм х/б должен быть застегнут на все пуговицы. При себе работник должен иметь документ, удостоверяющий личность, с указанием наименования организации. Ф.И.О., специальности, табельного номера и номера контактного телефона.
  9. Подрядчик обязан принимать немедленные и своевременные меры по устранению нарушений, угрожающих жизни и здоровью работающих, устранению нарушений, указанных в «Актах о нарушениях требований безопасности выполнения работ Подрядчиком» при осуществлении контроля Заказчиком.
  10. Подрядчик обязан приостановить работы по настоящему договору по требованию Заказчика на основании «Акта о нарушениях требований безопасности выполнения работ Подрядчиком».

**4.2. Заказчик обязан:**

* 1. Передать Подрядчику утвержденную дефектную ведомость, технические задания на выполнение работ и эскизы объемов работ по Акту сдачи-приемки за 5 дней до начала производства работ.
  2. До начала работ передать Подрядчику объект для производства ремонтных работ с указанием точек подключения по сжатому воздуху, теплу, воде, электроэнергии, при необходимости освободить помещение от оборудования и инвентаря, очистить объект от эксплуатационного мусора.
  3. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п. 1.1. настоящего Договора, в размерах и сроки, установленные договором.
  4. Обеспечить приемку у Подрядчика объектов, законченного ремонта.
  5. Подписать акты выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (КС-3) в течение 5-ти дней с даты получения либо в указанный срок дать свои замечания Подрядчику. В случае отсутствия подписанных документов (актов выполненных работ (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (КС-3)) или мотивированного отказа работы считаются выполненными надлежащим образом, а акты выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (КС-3) подписанными.
  6. Заказчик вправе в период действия договора осуществлять проверку выполнения Подрядчиком требований законодательства, в т.ч. в части соблюдения нормативных актов в отношении экологии, охраны окружающей природной среды, санитарных норм и правил, промышленной безопасности и безопасности труда, а также условий договора и приостанавливать выполнение работ Подрядчиком, в случае, если дальнейшее их выполнение может привести к аварии, либо создать угрозу жизни и здоровью работников Заказчика и третьих лиц.

Данные проверки осуществляются в соответствии с порядком, установленным на предприятии Заказчика, а факты нарушений действующего законодательства являются основанием для расторжения договора подряда в одностороннем порядке по инициативе Заказчика.

4.3. Стороны обязуются выполнять условия, предусмотренные приложением № 4 к настоящему договору (Соглашение о соблюдении антикоррупционных условий).

**5. Ответственность сторон**

5.1. При повреждении, утрате материальных ценностей Заказчика Подрядчик незамедлительно приводит их в пригодное состояние за счет собственных средств или возмещает Заказчику понесенные убытки.

5.2. На все работы, выполненные Подрядчиком по договору, устанавливается гарантийный срок в течение 24 месяцев с момента принятия работ Заказчиком по акту приемки.

При обнаружении дефектов, возникших в гарантийный срок, Заказчик вызывает Подрядчика, который обязан прибыть в трехдневный срок со дня получения уведомления от Заказчика для составления двухстороннего акта, а в случае не прибытия, Заказчик составляет односторонний акт, являющийся обязательным для сторон.

5.3. В случае отказа Подрядчика от устранения дефектов и возникновения угрозы аварийной ситуации, вследствие обнаруженных дефектов. Заказчик устраняет дефекты своими силами или привлекает для указанных работ других исполнителей. При этом Подрядчик возмещает затраты понесенные Заказчиком при устранении дефектов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования.

5.4. Стороны обязаны соблюдать все требования законодательства в отношении:

а) экологии;

б) охраны окружающей природной среды;

в) санитарных правил и норм;

г) промышленной безопасности и охраны труда;

д) пожарной безопасности.

5.5. За просрочку оплаты за выполненные работы Заказчик уплачивает пени (неустойку) в размере 0,01% от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки.

5.6. Стороны пришли к соглашению о том, что проценты по денежному обязательству в соответствии со ст. 317.1. ГК РФ на сумму долга в рамках настоящего Договора не начисляются.

5.7. Стороны не имеют права без письменного согласия передавать/уступать права, в том числе права требования и/или будущего требования, и/или обязанности (перевод долга) по настоящему Договору, как в части, так и в целом, другому лицу.

**6. Условия освобождения от ответственности**

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также последствия принятия актов гос. органами.

6.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

**7. Порядок решения споров**

7.1. Все споры по настоящему договору подлежат передаче на разрешение в Арбитражный суд по месту нахождения истца после соблюдения обязательного претензионного порядка урегулирования споров.  Срок ответа на претензию  - 10 (десять) рабочих дня с момента её получения.

**8. Действие договора**

8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств.

8.2. Окончание срока действия настоящего договора не прекращает исполнение обязанностей Сторон, возникших на основании и во исполнение настоящего договора.

8.3. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон или в случаях, предусмотренных действующим законодательством или настоящим договором.

**9. Порядок изменения, дополнения и расторжения договора**

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они подписаны полномочными представителями обеих сторон и скреплены печатями.

9.2. Заказчик имеет право одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично в случаях:

- задержка Подрядчиком хода ремонтных работ по его вине, когда срок окончания ремонтных работ, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц:

- снижения качества работ в результате нарушения Подрядчиком условий договора.

9.3. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незаконченные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими по взаимному соглашению.

9.4. Сторона, решившая расторгнуть договор, в выше перечисленных случаях, направляет письменное уведомление другой стороне.

**10. Прочие условия**

10.1. Условия настоящего Договора распространяются и на субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору. Подрядчик несёт ответственность за действия/бездействие привлекаемых им Субподрядчиков.

10.2. В случае изменения места нахождения, счета и (или) обслуживающего банка Стороны обязаны в десятидневный срок уведомить об этом друг друга. При несоблюдении этой обязанности, все документы и денежные средства, отправленные по прежним реквизитам, считаются полученными соответствующей Стороной.

10.3. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчикам, а по вине Заказчика - Заказчиком.

10.4. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один оригинал – Заказчику, один оригинал – Подрядчику.

10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководствуются нормативными актами РФ и локальными актами Заказчика.

10.6. К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

10.6.1. Приложение № 1 – Дефектная ведомость.

10.6.2. Приложение № 2 – Протокол согласования договорной цены.

10.6.3. Приложение № 3 - Локальный сметный расчет № \_\_\_\_\_\_.

10.6.4. Приложение № 4 - Соглашение о соблюдении антикоррупционных условий.

**11. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик: ООО «КраМЗ-Авто»** |  |
| Место нахождения и почтовый адрес общества:  660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 37 «А»  ИНН 2465040592, КПП 246501001, ОГРН 1022402480660  Ф-л Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский»  р/с № 40702810622340001633  БИК 040407877, к/с № 30101810100000000877  Тел.(391)256-49-87, факс. (391)256-31-18.  Е-mail: [KraMZ-Avto.KRSK@rusal.com](mailto:KraMZ-Avto.KRSK@rusal.com)  **Подрядчик:** |  |

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |
| **Директор ООО «КраМЗ-Авто»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Крупицкий** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |

Приложение № 4

к Договору подряда № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019г.

**Соглашение о соблюдении антикоррупционных условий**

г. Братск «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

### Общество с ограниченной ответственностью «КраМЗ-Авто» (ООО «КраМЗ-Авто»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Крупицкого Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, заключили настоящее соглашение (далее – «Соглашение») о соблюдении антикоррупционных условий к Договору подряда № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. (далее – «Договор»):

* 1. При исполнении своих обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплачивать и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или неправомерные цели.
  2. При исполнении обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
  3. Каждая из Сторон отказывается от стимулирования каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимается:

* представление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
* представление каких-либо гарантий;
* ускорение существующих процедур;
* иные действия, выполняемые работниками в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
  1. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

В случае установления достоверных фактов, дающих основание сделать вывод о наличии в действиях представителей Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников признаков преступления, предусмотренного статьей 204 УК РФ «Коммерческий подкуп», материалы внутренних расследований Стороны направляют в правоохранительные органы.

* 1. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
  2. Стороны настоящего Соглашения признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
  3. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения Договора.
  4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленных в рамках исполнения Соглашения фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
  5. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
  6. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, каждый из которых является оригиналом, по 1 (одному) для каждой из Сторон.

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |
| **Директор ООО «КраМЗ-Авто»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Крупицкий** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |